社内にLibreOfficeを導入した事例について
2023年7月15日
Kenta Ito

---
所属会社に関する情報
[概要]
設立	: 2015年4月
所在地	: 東京都千代田区
従業員数	: 330人前後
[主な事業]
・葬祭業
・在宅福祉事業
訪問看護事業 24拠点
訪問介護事業 1拠点
居宅介護支援 5拠点
・関連事業
鍼灸院
パーソナルトレーニングジム
コンサルティング・フランチャイズ事業

---
私に関する情報
[所属]
2020年5月より本社で情報システム課
[仕事内容]
・DX推進
・ヘルプデスク
・社内サーバー関連保守業務
・ITツールを活用した社内の業務改善を図る
・各拠点のインフラ整備
・最新動向の情報収集
[課のメンバー]
自称SE (社内SE)	: 1人
プログラマー	: 1人

---
目次
1. LibreOfficeを導入するために・・・
2. LibreOffice導入の意図と計画
3. 社内ITプラットフォームの整備
4. 導入時の課題
5. 導入後の状況
6. LibreOfficeに対するスタッフからの声
7. システム刷新の壁
8. 今後のアプローチと所感

---
LibreOfficeを導入するために
1. LibreOfficeを導入するために・・・
〜 導入に向けた準備 〜

---
社内のITに関する意識
IT関連に対する関心は低い
➡ IT全般に対する抵抗感
➡ 使用しているツールに関する拘りは強い
➡ 分からないことがあった場合に最初に取る行動

---
LibreOffice導入に向けた準備
LibreOfficeを社内導入するために必要な準備
・オフィスソフトを入れ替えることは容易ではない
➡ 慣れ親しんだソフトウェアからの変更は大きなストレスとなる
➡ あっという間に抵抗圧力に屈する
➡ メリットを理解してもらうことが難しい
・社内インフラ全体を勘案した計画が必要
➡ LibreOfficeを導入していく動機づけを強制的に発動させる
➡ “LibreOffice” をなるべく意識させないことが必要

---
配属当初の社内ITインフラについて
情報システム課に配属された当初の社内インフラ
使用している環境が整備されていない (チャネルが多すぎる)
➡ 情報の取扱いにおいて致命的なエラーが誘発されやすい環境
セキュリティー, 保守の観点からも芳しくない

---
配属当初の社内ITインフラについて
所有者
OS
オフィス
バージョン
フォント
ブラウザ
社用PC
Windows
10
Microsoft 365
MS フォント
IE
個人PC
8.1
MS Office 2019
メイリオ
Edge
・・・
7
ヒラギノ
Firefox
Vista
MS Office 2007
Google Chrome
Vivaldi
macOS
11
iWorks
Safari
10.15
WPS Office
Brave
10.14
LibreOffice
・・・
10.6

---
配属当初の社内ITインフラについて
導入されているツール群
オフィスソフト
グループウェア
ビジネスチャット
利用シーン
・オフィスファイルの編集
利用シーン
・スケジュール
・ワークフロー
・ファイルストレージ (限定的)
・利用者情報 (連絡先)
利用シーン
・コミュニケーション
・対応履歴の蓄積
・マスタデータの管理

---
業務フローに関する問題点の例
情報共有
・利用者名簿を店舗毎にExcelで管理
・ビジネスチャットアプリのトークルームに最新のデータを投稿
・編集する場合は声掛けをして一度端末に保存し、最新版を投稿
〇〇店グループ
名簿開きます
File download
File upload
更新しました
問題点
・声掛けを見落とすことがある
・トークが埋もれてしまうことがある
・更新後にアップロードを忘れる可能性がある
・正確な編集履歴を残すことが難しい
・様式が壊れる可能性が高い
名簿開きます
File download
File upload
更新しました

---
業務フローに関する問題点の例
対応履歴の蓄積
・問い合わせのあった内容をチャットルーム上に投稿
・過去履歴を検索することで、データの呼び出しを行っている
〇〇店グループ
検索
2020年12月10日
〇〇から問い合わせ
2022年10月10日
✕✕から問い合わせ
問題点
・サービス終了した際にそのデータは書き出すことができない
・問い合わせ履歴以外の内容も同グループで投稿されている
〇〇から問い合わせ
〇〇からの
過去の問い合わせは・・・

---
既存ツールでの課題点
既存ツールでの課題点
オフィスソフト
グループウェア
ビジネスチャット
課題
・全端末に導入されていない
・バージョンが違う
・サポート期限の認識
改善要求
・業務が効率化するように
・皆が問題なく利用可能に
・全PC導入の予算は出せない
課題
・動作が遅い
・データ活用は難しい
・管理権限設定が崩壊
改善要求
・代替を探すように
・現状と同じ機能が欲しい
・現状と同等以下のコストで
課題
・動作が重い
・価格改定で値上がり
・コストは抑えたい
改善要求
・現状と同じ機能が欲しい
・現状と同等以下のコストで

---
全体的な問題点
全体的な問題点
[物的要因]
・セキュリティレベルの低下
・データの整合性が取れない
・コスト
・パフォーマンスが安定しない (端末やソフト)
[人的要因]
・ITリテラシー
・業務フローの不具合

---
解決策
まとめると
・クリエイティブな仕事をして欲しい
・業務効率化を達成して欲しい (生産性を向上させて欲しい)
・コストは抑えて欲しい

---
LibreOfficeを導入するために
2. LibreOffice導入の意図と計画
〜 導入の理由と計画 〜

---
解決策
解決策
1. 使用する端末を統一
➡ 社用端末を統一
2. 使用する環境を統一
➡ OSSを活用したエコシステムを構築
3. 積極的な普及活動
➡ 新入社員を中心に普及活動
+α. 情報システム課の中長期計画
➡ 社内で継続して普及活動

---
将来的な目標
中長期計画
・情報資産の保護
➡ 特定ベンダーに社内情報資産の権限を支配されないこと
・関係する業態、行政機関への国際標準規格の普及
➡ 率先して国際標準規格への適応をし、外部関係機関に情報発信
➡ 業態をベンダーロックインからの開放へ
・ITリテラシーの向上
➡ 自ら情報を収集する体制を整備 (習慣形成)
➡ 社内で試行錯誤を重ねることによって知識を強化

---
将来的な目標
中長期計画の達成には・・・
LibreOfficeの導入が必要

---
LibreOffice導入に向けた準備
LibreOffice導入までの計画
・プラットフォームの整備
・必然的にODFフォーマットが流通するプラットフォームの形成が必要
・クライアントとサーバーの仕様を統一する
・周知活動
・管理者を中心にオフィスファイルのフォーマットを変更する旨周知
・既成事実を形成していく
・ITリテラシーの向上
・トラブルを意図的に経験してもらう
・e-learningの実施

---
LibreOffice導入に向けた準備
プラットフォームの整備
Nextcloudの導入
・クラウド上で情報の一元管理が可能
・既存のグループウェアに対して大幅なコスト削減が期待される
・OSSベースのプラットフォームでベンダーロックインからの脱却が期待できる
・ODFの取り扱いに適している (Collabora Online)
・PPAPからの移行手段として活用が期待される

---
LibreOffice導入に向けた準備
周知活動
管理職会議でしつこく演説
・部長職以上が集う会議でOSS関連の情報発信
・今後の展望について情報発信
・事実を蓄積していく

---
LibreOffice導入に向けた準備
ITリテラシーの向上
トラブルを経験
・トラブルを経験し、事象が生じる要因について理解する
・原因を説明し、なぜそのようなトラブルが生じるのかを理解していただく
e-learningの実施
・OSS関連では、かなりニッチな内容となった
・その他IT周りに関する部分は、ITパスポート試験対策テキストを参考に作成

---
導入計画
導入計画
・月１回の管理者会議にて情報発信
➡ 部長職以上が集う会議でOSS関連の情報発信
➡ 今後の展望について情報発信
・不具合発生の端末から順番にOSSソリューションへ変更
➡ 各拠点の不具合端末から順にOSSへ移行
➡ OS (Ubuntu)
➡ オフィス (LibreOffice)
・基幹システムをOSSソリューションへ移行
➡ Nextcloudを社内情報共有プラットフォームとして導入

---
LibreOfficeを導入するために
3. 社内ITプラットフォームの整備
〜 外部と内部の分離 〜

---
社内インフラ整備の構想
営業部門 (外部取引ありの部門)
・既存の商用製品を利用
外部向けと内部向けでシステムを分離
➡ 外部取引への影響を抑える
➡ 内部での情報連携を強化
➡ 混乱の抑制
社内情報共有プラットフォーム
・OSSソリューションを活用

---
構想図
全体構想
営業部門 (外部取引ありの部門)
Windows
Microsoft 365
ビジネスチャット
その他サービス
PC
社内情報共有プラットフォーム
Ubuntu
Ubuntu Server
LibreOffice
Nextcloud
Collabora Online
モバイル
Android
Collabora
その他OSSサービス

---
構想図
Windowsユーザー
➡ 営業部門, 管理部門, 管理者など
営業部門 (外部取引ありの部門)
Windows
Microsoft 365
ビジネスチャット
その他サービス
PC
社内情報共有プラットフォーム
Ubuntu
Ubuntu Server
LibreOffice
Nextcloud
Collabora Online
モバイル
Android
Collabora
その他OSSサービス

---
構想図
Ubuntuユーザー
➡ 各拠点共有PC, 特殊ケースなど
営業部門 (外部取引ありの部門)
Windows
Microsoft 365
ビジネスチャット
その他サービス
PC
社内情報共有プラットフォーム
Ubuntu
Ubuntu Server
LibreOffice
Nextcloud
Collabora Online
モバイル
Android
Collabora
その他OSSサービス

---
構想図
Androidユーザー
➡ 一般スタッフ, 管理者など
営業部門 (外部取引ありの部門)
Windows
Microsoft 365
ビジネスチャット
その他サービス
PC
社内情報共有プラットフォーム
Ubuntu
Ubuntu Server
LibreOffice
Nextcloud
Collabora Online
モバイル
Android
Collabora
その他OSSサービス

---
導入計画
2.5年計画を立案
[第1フェーズ]
・不具合発生端末から順にOSSへ移行 (Ubuntu, LibreOffice)
・Nextcloud導入検証
[第2フェーズ]
・月1回の管理職会議で毎月活動報告と導入予定の共有 (6ヶ月間かけて実施)
・レギュレーション
・既存プラットフォームからの移行準備
[第3フェーズ]
・プラットフォーム切り替え
・不具合対応

---
導入計画
導入までの流れ
2020年12月
Nextcloud導入, 構築検証開始
2021年5月
全社の管理職会議に出席, 活動報告
2021年7月
DX推進とベンダーロックインからの脱却を目指す旨報告
2021年8月
LibreOfficeを導入していく計画を報告 (ODFについて報告)
2021年9月
Ubuntuを順次導入していく計画を報告
2021年11月
次年度夏にNextcloudを導入する計画を報告
2022年3月
Nextcloudプレ運用開始 (Collabora Onlineで共同編集等)
2022年7月
全社員分のNextcloudアカウント発行
2022年8月
業務プラットフォームNextcloud移行 (旧プラットフォーム併用)
2022年9月
業務プラットフォームNextcloud完全移行

---
導入計画
レギュレーションについて
[社内標準フォントの策定]
・Noto Sans CJK JP / Noto Serif CJK JP
➡ Ubuntuの標準フォントで視認性が良い
➡ Nextcloud, Collabora Onlineを構築するサーバーがUbuntu Serverなので
[社内文書のODF化]
・e-learning等を実施し、ODFについて宣伝
・社内標準のプレゼンテーション雛形をODFで作成
・各拠点に設置されている共有PCをUbuntu化

---
導入計画
運用開始までのスケジュール
システム
他部署
運用開始

---
LibreOfficeを導入するために
4. 導入時の課題
〜 立ち回り 〜

---
改革を進める上での課題点
1. 圧倒的なマンパワー不足
➡ システム課に所属している人員の問題
➡ 賛同者の問題
2. 多岐にわたる事業展開への適応
➡ それぞれの業態で運用管理は異なる
3. 社内政治
➡ システム課の立場はそれほど強くはない

---
1. 圧倒的なマンパワー不足
1. 圧倒的なマンパワー不足
➡ システム課に所属している人員の問題
➡ 賛同者の問題
必要な処置の例
・各部門におけるODF形式への変換作業
・LibreOfficeのレクチャー
・社内マニュアル整備
・不具合対応
・ヘルプデスク
・新環境の検証

---
2. 多岐にわたる事業展開への適応
2. 多岐にわたる事業展開への適応
➡ それぞれの業態で運用管理は異なる
部署ごとに重要事項が異なる
・全社統一の形式にするためにはある程度の犠牲も必要か

---
3. 社内政治
3. 社内政治
➡ システム課の立場はそれほど強くはない
部門長
事業部長
課長
事業部A
営業部門
基本的に
お願いベースでの対応
事業部B
役員
人事部
管理部門
総務部
情報システム課

---
導入は予定通り完了
様々な課題はある中で計画を進めた結果・・・
LibreOffice, Nextcloudともに
スケジュール通りに導入完了！！
・・・しかし正式に運用を開始してから早速トラブル
[導入時の課題]
・Nextcloudが毎日サーバーダウン
➡ 負荷検証がほとんどできなかった (サーバーの性能不足)
➡ 移行期間の間に移行が進まなかった (突然負荷が増大)

---
LibreOfficeを導入するために
5. 導入後の状況
〜 効果と課題 〜

---
初期不良
Nextcloud動作改善プラン
[サーバースケールアップ]
・App Server
4GB × 2台	➡ 8GB × 3台
・DB Server
8GB × 1台	➡ 16GB × 1台
・Collabora Server
2GB × 1台	➡ 4GB × 1台
[バージョンアップ]
・Nextcloud 22	➡	Nextcloud 24
アップグレード後はNextcloudの動作も安定

---
導入後の効果
LibreOffice / Collabora Online /Nextcloud導入後の効果
[コスト削減]
・他の部分にリソースを割くことに成功 (新グループウェア導入の予算確保)
[ODFフォーマットが形式上社内標準フォーマットとなる]
・各拠点に配備されているPCはUbuntu / LibreOfficeのセット
・普通に使用しているだけでODFフォーマットへ変換されていく
・挙動や表示がおかしいファイルがあれば順番に整備
[業務フローの変革]
・Nextcloud上にファイルを保管し、Collabora Onlineで共同編集する文化が醸成された

---
導入後の効果
LibreOffice / Collabora Online /Nextcloud導入後の効果
[セキュリティー面の強化]
・Ubuntu / LibreOfficeを使用することによって
　意識させずにリスクとなる母数を大幅に下げる
➡ Emotetへの対策を講じることが可能！
➡ ランサムウェアへの感染リスクを大幅に軽減
＊ 不顕性感染は十分に起こり得るので要注意
➡ ソフトウェアを勝手にインストールする難易度が上昇
＊ 一般的に使用されるアプリケーションはLinuxに対応していないものが多い
対処療法的に人的脅威の側面を大幅に軽減できた！

---
導入後の問題点
導入後の問題点
[外部要因]
・社外とのやり取りで不具合が生じる
[内部要因]
・MS Officeで動くシステムが存在する
・端末との相性
[人的要因]
・ITリテラシー
・慣れの問題

---
導入後の問題点
外部要因
・リーガルチェックをする場合
➡ 先方がWordを使用している
・行政書類
➡ マクロ付きExcelファイル
・営業資料
➡ 取引先の相手が編集できる状態での提案書を作成 (PowerPointが望ましい)

---
導入後の問題点
内部要因
・Microsoft Officeを必要とするシステムが存在する
➡ 部分的にMicrosoft Officeを導入する
・端末との相性
➡ Windows 10環境下でLibreOfficeのクラッシュが頻発
・営業資料
➡ 取引先の相手が編集できる状態での提案書を作成 (PowerPointが望ましい)

---
導入後の問題点
人的要因
・ITリテラシーに関する問題
➡ LibreOfficeの機能を不具合や警告と認識するケースがある
ex) CSVファイルの取り扱い, ファイル保存時のポップアップ
・慣れの問題
➡ 操作感が中々馴染みにくい
ex) Calcの印刷範囲の定義, ツールバーのUI

---
LibreOfficeを導入するために
6. LibreOfficeに対するスタッフからの声
〜 ヘルプデスクをこなす上で耳にする声 〜

---
スタッフからの声
事務スタッフより
・使い方がわからない
・こんなもの覚えても他所で使えない
・怪しい、怖い
・Microsoft Officeの劣化版、偽物
・ファイルが壊れる (フォント, 拡張子等)
・なんかやだ
・使いにくい
・Excelで出来たことができない
・外部とのやり取りで使えない
・重い、クラッシュする
・なかなか慣れない
・何だ、「リブレ」って！？
・マクロが動かない
・行政からDLするファイルに非対応
・csvが文字化けする
・csvを開こうとすると警告が出ていやだ
・安定しない、動作の信頼性が乏しい
・ショートカットキーが違う
・UIがイヤだ
・印刷が難しい

---
スタッフからの声
各拠点の現場スタッフより
・こんなものだと思って使っている
・特に興味はない
・特にこだわりはない
・違いがわからない
・そもそもオフィスソフトに詳しくない
・外部に送付したファイルが開けないと言われることがある
・行政へ申請する書類のレイアウトが大体壊れる
・本社から送られてきたファイルが壊れていることがある
・毎回保存するときに警告が出るのが鬱陶しい (Microsoft形式の時)
・ん！？、これExcelじゃなかったの・・・？

---
導入後の問題点
関数が壊れる例
[串刺し3-D集計]
 例) ある事業部のA店からE店までの予算を合計する場合
Excelで作られた関数
=SUM(A店:E店!C3)
LibreOfficeで表現するためには
=SUM($'A店'.C3:$'E店'.C3)

---
導入後の問題点
CSVについて
LibreOfficeの場合は開き方についての確認が表示される ⬅ すごく重要！！
➡ CSVがテキストファイルであるという認識が全く無い
➡ 数字を取り扱う部門でさえもこの重要性を認識していない
LibreOfficeを使用することで以下の重大なエラーを回避できるはず・・・
・ゼロ落ち回避
・日付への勝手な変換も回避
・utf-8形式も対応
・・・これは未だに浸透していない

---
LibreOffice導入後の反響
本部事務側
・適応が難しい
➡ 細かい操作性の違いがどうしても馴染めない
➡ 元々MS Officeで作られていたファイルをODFにして保存したものが多いので
　 ファイルに不具合を抱えているケースが多い
・外部向けの対応もあるのでLibreOfficeとMS Officeが共存しているが・・・
➡ 社内向けの資料もMS Officeで作成されるケースが目立つ
現場側
・選択肢がLibreOfficeしかないので、それが標準
・高度なテクニックを必要とするケースが殆ど無い

---
Collabora Onlineの使用状況
ODFフォーマットの利用者が普及しつつある
MS Office	: 5
ODF	: 10

---
LibreOfficeを導入するために
7. システム刷新の壁
〜 必要となる要素 〜

---
導入する上での難しさ
導入する上での難しさ
各管理者側の理解
・“LibreOfficeを活用していく” という認識をもってもらうのが非常に難しい
・立場上、強制力を働かせることが難しい (実務レベルでの介入も難しい)
➡ 発言力が乏しい
・“上司の背中を見て部下は動く”を前提とすると、抵抗圧力要因となる

---
意識改革
タイムマネジメント
新ツールへの適応が重要度の高いアクションだと認識してもらう必要がある
緊急
緊急 > 重要
重要
日々の業務、タスクの遂行
第1象限
第2象限
重要 > 緊急
第3象限
第4象限
新形態への対応
➡ LibreOfficeの活用
➡ ODFへの移行

---
不思議な現象
ある管理職からの意見
リブレはさ、MS Officeで作ったファイルが正常に開けないから
なかなか業務では使えないんだよね〜
一方で・・・

---
不思議な現象
情報共有の方法
あのスケジュールのシート、Google Spreedに保存しといて！
あ、〇〇の情報さ、Google Spreedで更新しといて！
！？

---
LibreOfficeを導入するために
8. 今後のアプローチと所感
〜 長期的な計画と実施してみた所感 〜

---
Libreofficeの弱点？
ここまで数多くの言い訳を聞いてきたが・・・
根本的なLibreOfficeへの抵抗感の原因は？
日本ではブランド力が弱い
・民間企業の中でも導入されているケースが少ない
・競合する製品のブランド力が高い
➡ 不安を持ってしまう
行政機関の導入実績が少ない
・提出書類がMS Office形式なので民間の力だけではどうしても難しい

---
今後のアプローチ
不足していたサポートに注力していく
動画配信
・ショート動画を活用
➡ 小技集を定期的に配信
➡ 社内共有グループウェアで視聴率を調査しつつ様子を見る
ワークショップの開催
➡ 実際の操作を通じて理解度を深めていく
e-learningコンテンツを作成
➡ 長期的にはe-learningプラットフォームを構築し、いつでも学習できる環境を構築

---
今後の見通し
今後の見通し
社内でのLibreOffice関連のコンテンツを充実させていく
・LibreOfficeを操れる喜びを感じてもらえるようなコンテンツ作りを心がける
新入社員から中心に抗抵抗圧力を強化していく
・言い訳となり得る理由を潰していく
LibreOfficeコミュニティーへの積極的な参加
・システム課としての活動実績を蓄積していく (安心感を持ってもらう)

---
導入した所感
まだまだ普及するまでには時間が必要
・結果的に恩恵を受けているので間接的に効果あり
➡ 理論上、別のシステム導入が可能となった
・LibreOfficeに対する現在位置がなんとなく把握できた
・既存の製品に対する信頼性が非常に強いことが分かった
・行政機関の対応状況次第では普及する可能性があると思えた
・今は社内で混乱が生じているが、トリガーが揃えば普及する可能性もある

---
最後に
ご清聴ありがとうございました